S0  项目立项与度量计划书

| 组 号 | 项目名称 | 本阶段主笔 | 提交日期 |
| --- | --- | --- | --- |
| 6 | 校园报修工单管理系统 | 羊鸣天 | 2026.9.7 |

提交时点：第1次课当日 22:00                      对应实训报告终版章节：第 1 章

1  项目概况

【填写要求】用 200—400 字说明业务背景、要解决什么问题、系统边界（做什么、不做什么）。

| 项 目 | 内 容 |
| --- | --- |
| 项目名称 | 校园报修工单管理系统 |
| 业务背景（200—400 字） | 高校宿舍、教室及公共区域的灯具、水电、门窗等设施在日常使用中会产生大量报修需求。传统通过电话、群聊或纸面登记的方式容易出现信息遗漏、责任人不清、处理进度难追踪以及历史记录无法统计等问题。本项目拟建设校园报修工单管理系统，将报修申请、管理员派单、维修处理、用户验收和评价形成完整闭环，并保留工单状态与处理记录，便于查询和统计。系统定位为课程实训用 Web 管理系统，重点实现工单业务流程和基础度量，不涉及支付、采购、真实校园账号接入及智能调度等复杂业务。 |
| 系统边界（具体做的功能） | 用户登录与角色权限控制；用户报修及图片上传；报修类型和地点填写；工单查询与处理进度跟踪；管理员审核与派单；维修人员接单、处理及填写维修记录；报修人验收、返修申请与评价；用户及维修人员基础管理；按工单状态、报修类型和时间进行基础统计。 |
| 系统边界（具体不做的功能） | 不实现在线支付及维修收费；不实现维修材料采购和库存管理；不接入学校统一身份认证、教务系统等真实校园平台；不实现短信、微信等第三方消息推送；不实现 GPS 定位、物联网设备接入；不实现 AI 智能派单和复杂工作流配置；不开发独立手机 App。 |
| 技术栈（后端须为 Java 或 C#） | 前端： Vue 3 + Vite + Element Plus + Axios 后端： Java 17 + Spring Boot 3.x + Spring Security + MyBatis-Plus 认证： JWT 项目构建： Maven 数据库： MySQL 8.0 |
| 运行环境与数据库 | Windows 10/11 64 位；JDK 17；Node.js 20 LTS；Maven 3.9.x；MySQL 8.0；Chrome/Edge 浏览器。 |

2  分组与分工表

| 代号 | 姓名 | 学号 | 角色 | 度量条线 | 负责模块 | 交叉复核对象 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| R1 | 邓鸿翔 | 2023214558 | 集成与权限负责人 | 类与接口数量、版本提交 | 登录、权限、用户管理、项目集成 | R2 |
| R2 | 陈语 | 2023214614 | 报修业务负责人 | 用例数、UCP | 报修提交、图片上传、工单查询、进度跟踪 | R1 |
| R3 | 羊鸣天 | 2023214404 | 文档与工单流转负责人 | 有效代码行、代码度量 | 管理员派单、维修处理、维修记录 | R4 |
| R4 | 赵俊超 | 2023214461 | 测试与验收负责人 | 数据表数量、测试用例数 | 验收、返修、评价、统计及测试 | R3 |

4  工具链与环境

| 用途 | 工具/版本 | 负责人 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| UML 建模 | PlantUML 1.2026.x | R3 | 用例图、类图、时序图等 |
| 数据库建模 | MySQL Workbench 8.0 | R2 | ER 图及数据库设计 |
| 代码度量 | SourceMonitor 3.5.x | R3 | 统计有效代码行及复杂度等指标 |
| 版本控制 | Git 2.x + GitHub | R1 | 使用私有仓库，向教师开放 |
| 单元测试 | JUnit 5 + Mockito 5 | R4 | 后端核心业务逻辑测试 |
| 性能/接口测试 | Postman 11 + Apache JMeter 5.6.3 | R4 | 接口功能及基础性能测试 |
| 开发 IDE | IntelliJ IDEA 2026.x | R1 | Java 后端及项目开发 |
| 其他 | Maven 3.9.x、Node.js 20 LTS、npm | R1 | 项目构建及前端依赖管理 |

3  规模目标与里程碑计划

【填写要求】规模目标按任务书表 6 标定，S5 时须回填实际值并解释偏差。

| 标定项 | 本组目标值 | 实际值（S5 回填） | 偏差原因 |
| --- | --- | --- | --- |
| 用例数 | 16 | S5回填 | S5 回填 |
| 用例点 UCP | 110 | S5回填 | S5 回填 |
| 类与接口总数 | 45 | S5回填 | S5 回填 |
| 有效代码行 | 6000 | S5回填 | S5 回填 |
| 数据表数量 | 12 | S5回填 | S5 回填 |
| 测试用例数 | 60 | S5回填 | S5 回填 |

| 里程碑 | 对应课次 | 交付物 | 责任人 | 计划完成时间 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| M1 立项完成 | 第 1 次课 | S0 | R3（主）、全员 | 第1次课结束前 |
| M2 需求冻结 | 第 2 次课 | S1 | R2、R3 | 第2次课当日22:00前 |
| M3 规模基线确立 | 第 3 次课 | S2 | R2、R3 | 第3次课当日22:00前 |
| M4 架构确定 | 第 4 次课 | S3 | R1 | 第4次课当日22:00前 |
| M5 详细设计定稿 | 第 6 次课 | S4 | R3、全员 | 第6次课当日22:00前 |
| M6 编码完成并度量达标 | 第 8 次课 | S5 | R1、全员 | 第8次课当日22:00前 |
| M7 测试与质量评估完成 | 第 9 次课 | S6 | R4、全员 | 第9次课当日22:00前 |
| M8 验收答辩 | 第 10 次课 | F | R3、全员 | 第10次课答辩前 |

4  Git 仓库与分支策略

| 项 目 | 内 容 |
| --- | --- |
| 仓库地址（须对教师开放） | https://github.com/Yorushikamimimi/campus-repair-system |
| 分支策略（如 main/dev/feature-*） | main 为稳定版本分支；dev 为日常开发集成分支；各成员基于 dev 创建 feature-* 功能分支进行开发，功能完成并通过检查后合并至 dev；阶段版本稳定后再由 dev 合并至 main。 |
| 提交信息规范 | 采用统一提交前缀：feat（新增功能）、fix（修复问题）、docs（文档修改）、refactor（代码重构）、test（测试相关）、chore（配置及其他修改）。提交信息应简洁说明本次修改内容，例如：feat: 完成报修工单创建功能。 |
| 代码评审方式 | 功能分支完成后通过 Pull Request 合并至 dev，由对应交叉复核成员检查代码、接口及基本测试结果后再进行合并；main 分支原则上不直接提交代码。 |
| 成员 Git 用户名与真实姓名对照 | 陈语 — 待补充 邓鸿翔 — 待补充 羊鸣天 — Yorushikamimimi 赵俊超 — 待补充 |

5  AI 使用声明（初版，S5 时更新为终版）

| 计划使用的 AI 工具 | 拟用于哪些模块 | 预计生成方式 | 责任人 |
| --- | --- | --- | --- |
| Codex | 需求分析、UML、数据库及接口设计辅助 | 根据项目需求交互式生成初稿，由成员检查和修改 | R3 |
| Codex | Java 后端、Vue 前端及各业务模块代码 | 按模块生成、补全和重构代码，经运行验证后合并 | R1-R4 |
| Codex | 单元测试、接口测试及项目文档辅助 | 生成测试代码和测试用例初稿，实际执行后调整 | R4 |

6  风险与应对

| 风险 | 可能性(高/中/低) | 影响(高/中/低) | 应对措施 | 责任人 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 开发过程中需求不断增加，导致项目范围扩大 | 中 | 高 | S1 阶段冻结核心需求，新增功能统一记录并评估，非必要功能不纳入本阶段 | R3 |
| AI 生成代码存在逻辑错误或模块风格不一致 | 中 | 高 | 统一项目结构和编码规范，生成代码必须完成编译、运行和测试，并通过交叉复核后合并 | R1 |
| 多人并行开发产生 Git 冲突或集成问题 | 中 | 中 | 使用 feature 分支开发，小步提交，通过 Pull Request 合并，避免直接修改 main | R1 |
| 后期测试或度量结果与初始目标偏差较大 | 中 | 高 | 从 S2 开始持续记录用例、类、代码行、数据表和测试数据，S5 前及时调整项目规模 | R4 |